UniEVANGÉLICA - Anápolis

Cursos Superiores de Computação - Engenharia de Computação

Alunos: **Cairo Mateus, Ketlen Fernandes e Rodrigo Martins.**

Atividade: Estimativa em PERT e Delphi

Quanto tempo levaria para desenvolver a histórias de usuário “Listagem de Receita”?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Membros | Estimativa otimista | Estimativa + provável | Estimativa pessimista |
| Cairo Mateus | 5 horas | 10 horas | 15 horas |
| Ketlen Fernandes | 4 horas | 8 horas | 10 horas |
| Rodrigo Martins | 7 horas | 14 horas | 22 horas |
| SOMA | 16 horas | 32 horas | 47 horas |
| PRAZO FINAL ESTIMADO | Mínimo | Médio | Máximo |
| 5 horas | 10 horas | 15 horas |
| TOTAL | 10 horas | | |

Quanto tempo levaria para desenvolver a histórias de usuário “Realizar Login”?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Membros | Estimativa otimista | Estimativa + provável | Estimativa pessimista |
| Cairo Mateus | 6 horas | 8 horas | 12 horas |
| Ketlen Fernandes | 4 horas | 8 horas | 16 horas |
| Rodrigo Martins | 10 horas | 18 horas | 28 horas |
| SOMA | 20 horas | 34 horas | 46 horas |
| PRAZO FINAL ESTIMADO | Mínimo | Médio | Máximo |
| 6 hora | 11 horas | 15 horas |
| TOTAL | 10 horas | | |

Quanto tempo levaria para desenvolver a histórias de usuário “ Visualizar Receita”?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Membros | Estimativa otimista | Estimativa + provável | Estimativa pessimista |
| Cairo Mateus | 4 horas | 8 horas | 12 horas |
| Ketlen Fernandes | 5 horas | 10 horas | 13 horas |
| Rodrigo Martins | 6 horas | 10 horas | 15 horas |
| SOMA | 15 horas | 28 horas | 40 horas |
| PRAZO FINAL ESTIMADO | Mínimo | Médio | Máximo |
| 5 horas | 9 horas | 13 horas |
| TOTAL | 9 horas | | |